|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Thời gian dự kiến** | **Ghi chú** |
| 1 | Thiết kế giao diện UI/UX cho trang đăng nhập và đăng ký tài khoản | Từ 10/03/2025  đến 11/03/2025 |  |
| 2 | * Thiết lập và liên kết FireBase * Thiết kế Logo ứng dụng và Splash screen * Thêm các extension vào ứng dụng | 12/03/2025 |  |
| 3 | Làm back-end cho trang đăng kí tài khoản mới. | 13/03/2025 |  |
| 4 | Làm back-end cho trang đăng nhập | 14/03/2025 | Sửa lỗi button bị lỗi  Đăng nhập theo role |
| 5 | Làm back-end google authentication | 15/03/2025 |  |
| 6 | Học và làm back-end cho phần quên mật khẩu gửi link reset password qua email xác thực   * Sửa lỗi Splash screen * Sửa back-end đăng ký tài khoản | Từ 16/03/2025  đến 17/03/2025 |  |
| 7 | Thiết kế giao diện cho người dùng   * Bottom Navigation Bar * Patient’s Home screen | Từ 18/03/2025 đến  /03/2025 | Sửa lỗi Material Page Route khiến bị đen màn hình |
| 8 | Thiết kế cơ sở dữ liệu: bảng users, bảng doctors | Từ 19/03/2025  dến  /03/2025 |  |
| 9 | Code FE cho list\_specialization và list\_doctors  Thêm collection ‘specializations’ và 8 chuyên khoa  Thêm 1 số field cho ‘doctors’ | 20/03/2025 |  |